Charter (Acta) del Proyecto
PR-PLT-11 - Calendario Institucional

El presente documento establece el Charter (Acta) del Proyecto Calendario Institucional con el objetivo formalizar el inicio del mismo.
Información Principal del Proyecto
Fecha	04/02/13	Proyecto: PR-PLT-11 - Calendario Institucional 2.0
Patrocinador del Proyecto: Ing. Mario Chacón Rivas, MSc
Líder del Proyecto: Mauricio Ramírez
Miembros del equipo: / Patrocinador: Mario Chacón. / Coordinación: Cristian Campos. / Líder y desarrollo: Mauricio Ramírez. / Desarrollo: Ederick Navas.
Fecha de inicio: 4/02/2013			Fecha tentativa de finalización: 25/04/2013
Descripción del Proyecto: / Desarrollar una aplicación que provea información en a los calendarios de la comunidad de estudiantes y profesores sobre diferentes actividades en el ITCR.
Justificación del Proyecto: / Con la creación de esta aplicación, el TEC Digital, busca proveer una herramienta para la publicación del calendario institucional así como otros eventos que den durante el año. Actualmente la información es publicada por redes sociales, letreros y correo electrónico. La herramienta de calendario institucional pretende hacer que la comunidad de profesores y estudiantes se encuentren informados de las diferentes actividades que se desarrollan en el ITCR. Con el fin de mantener siempre a la comunidad de estudiantes y profesores informada de los diferentes actividades, el TEC Digital desea incorporar dentro de su plataforma, una herramienta publicación de calendario institucional para el manejo de las diferentes actividades.
Objetivo del Proyecto: / Desarrollar una herramienta que permita administrar la información del calendario institucional y otro tipo de actividades. / Objetivos Específicos: / Crear una plantilla para ingresar el calendario institucional así como otras actividades del ITCR. / Clasificar las actividades según periodo, modalidad, duración, y tipo de actividad actividad. / Tener la posibilidad de copiar un calendario anterior para su actualización. / Realizar la publicación de las actividades en el calendario de las comunidades profesores y estudiantes.
Producto(s) del proyecto: a continuación se listan los productos entregables de la aplicación de Calendario Institucional. / Funcionalidad de Calendario Institucional, con la interfaz gráfica para su manejo. / Documentación administrativa/técnica respectiva al proyecto. / Manual de usuario.
Posibles Amenazas (Riesgos). / Atrasos en el cronograma: para esto se llevará un control diario de los logros realizados y los posibles riesgos, para tomar decisiones con tiempo y buscar soluciones para mitigar el problema. / Cambios en el producto: se realizarán revisiones periódicas sobre los productos implementados y estimar con tiempo los posibles cambios y el impacto que este pueda tener en la implementación del proyecto. / Cambio en la dependencia: los cambios que se puedan realizar en el paquete tda-admision (vrs. 1.0) pueden eventualmente afectar al proyecto, puesto que los usuarios que se utilizan en la aplicación dependen directamente del paquete antes mencionado.
Principales Hitos(Puntos de Control) de Entrega. <Listado de elementos (actividades, entregas de producto, reuniones, informes, otros) que identifican o “marcan” un logro importante en el proyecto.>
Restricciones y Supuestos / Restricciones / El usuario tiene que ser usuario de la plataforma, por lo tanto es responsabilidad de los administradores de los servidores poder facilitar este servicio. / Supuestos / Las comunidades de Profesores y Estudiantes deben de existir en el sistema en donde se ejecutará la aplicación de Calendario Institucional. / La interfaz de usuario debe estar basada en JQuery. / El servidor en donde se instale la aplicación de Control de Activos debe de poseer la plataforma .LRN 2.5 con el motor de bases de datos Postgresql 8.4.
Aprobado por:

_________________________________________			__________________________________________
Ing. Mario Chacón Rivas, MSc.			Ing. Cristian Campos
Patrocinador			Coordinador